CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

management de proiect și consultanță pentru proiectul

„Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Cod proiect C3I1A0122000038

NR. ………… /…………

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu completările si modificările următoare, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

Între

l. Părţile contractante

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. l, județul Ialomiţa, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cont RO85TREZ24A840302580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin dl. Soare Dragoș,  primar, în calitate de ACHIZITOR pe de o parte,

și

...................................................  cu  sediul  în  localitatea .........................., str. ............., nr. ..........., telefon: ....................., e-mail: ......................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ................., CUI: ..................., cont nr. ............................., deschis la Trezoreria ........................., reprezentată prin domnul/doamna ......................., administrator/director, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2.-Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator (operatorul economic) - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

- forţa majoră – (art.1351, alin.(2) Cod Civil) – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;

- ordin de începere - document elaborat de către Achizitor şi transmis către Prestator prin intermediul căruia se confirmă demararea activităţilor contractului;

- autoritatea de management - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Autoritatea de Management pentru Planul Național de Redresare și Reziliență

- contract de finanțare - contractul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Unitatea Administrativ Teritorială Slobozia;

- formular de ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară si propunerea tehnică;

- caiet de sarcini – conţin în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

- act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii;

- propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;

- propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data încheierii până la recepţia finală);

- data încheierii contractului-data ultimei semnături menționată în contract;

- obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

- grafic - planificarea realizării serviciilor care fac obiectul contractului;

- proces-verbal de predare/primire - documentul întocmit de Prestator/Achizitor, redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul, cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de Prestator;

- conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului;

- garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

- daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale;

- penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

- proiect - proiectul „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” Cod proiect  C3I1A0122000038

- zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile.

3. lnterpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include Achizitorul şi Prestatorul aşa cum sunt nominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

- Obiectul contractului

4.1. Obiectul principal al contractului este prestări Servicii de management de proiect și consultanță pentru proiectul „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”, conform cerințelor caietului de sarcini şi propunerii tehnice depuse, anexe la prezentul contract şi părţi integrante ale acestuia.

4.2. Serviciile de consultanţă în managementul proiectului constau în realizarea, în colaborare cu echipa de management a proiectului stabilită la nivelul UAT Slobozia, a implementării proiectului menţionat mai sus în condiţiile specificate în contractul de finanţare încheiat între UAT Slobozia și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Se vor avea în vedere toate aspectele legate de derularea activităţilor proiectului, în vederea implementării în cele mai bune condiţii a acestuia şi pentru asigurarea documentelor pe care beneficiarul trebuie să le pună la dispoziţia Finanţatorului şi a altor organisme care vor solicita date şi informaţii legate de derularea Contractului de finanţare nerambursabilă şi autorizate de beneficiar.

4.3. Prestatorul de servicii de consultanţă în managementul proiectului are rolul de a realiza obligaţiile din contract şi a sarcinilor incluse în caietul de sarcini. Prestatorul este responsabil pentru asigurarea unui management administrativ şi financiar eficient şi orientat spre rezultate în ceea ce priveşte procesul de implementare a proiectului.

4.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin caietul de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de ................. lei, fără TVA la care se adaugă TVA în condiţiile legii în valoare de ................. lei, valoarea totală a contractului fiind de .............. lei.

5.2 Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului penalităților de întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la clauzele 12.1, 12.2 și 12.6 din prezentul contract.

5.3. Factura trebuie însoțită de raportul de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor de consultanță și de procesul-verbal de recepție pentru serviciile prestate.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efectele pe toată perioada de implementare a proiectului. Finalizarea implementării proiectului se consideră odată cu acceptarea Raportului Final al proiectului.

6.2. În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul se va prelungi pentru aceeași perioadă, prin act adiţional, fără costuri suplimentare.

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data executării tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după primirea ordinului de începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere a serviciilor de consultanță în managementul proiectului nu poate fi emis decât după constituirea garanţiei de bună execuţie.

7.2. După semnarea contractului, Achizitorul va organiza o întâlnire la care vor participa membrii echipei de implementare a proiectului şi reprezentanţii Prestatorului, respectiv reprezentantul cu putere de decizie şi experţii cheie implicaţi, pentru stabilirea modului de lucru şi a întâlnirilor echipei de management ai Achizitorului cu reprezentanţii Prestatorului.

7.3. Reprezentantul Prestatorului, cu putere de decizie, şi experţii cheie implicaţi în realizarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică, participă la întâlnirile de lucru cu membrii echipei Achizitorului pentru a analiza şi dezbate stadiul implementării activităţilor necesare a fi derulate de către Prestator pentru atingerea rezultatelor stabilite în oferta tehnică.

7.4 Pentru discutarea anumitor aspecte privind implementarea proiectului şi executarea prezentului contract, fiecare dintre părţi poate solicita celeilalte părţi întâlniri de lucru, cu notificare prealabilă transmisă în termen de maxim 2 zile lucrătoare. În situații de maximă urgență convocarea se poate face de îndată.

## 7.5. Ședințele vor avea loc bilunar pentru toată perioada de derulare a contractului de management. Pentru relația cu UAT, se va desemna un angajat și un suplinitor, care răspunde direct de derularea contractului, de comunicare și corespondență, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului;

## 7.6 Locul desfășurării ședințelor va fi la sediul Achizitorului situat în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1 județul Ialomița.

- Documentele contractului sunt:

  - Contractul de finanțare nr. C3_I1.A_1_51842_29/11/2022, inclusiv anexele aferente;

b) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, şi alte documente care însoţesc oferta, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;

e) Grafic de prestare a serviciilor;

f)  Grafic de plăţi;

g) Contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;

h) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul;

i)  Contractul de asociere, dacă este cazul.

- Obligaţiile principale ale Prestatorului

9.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract la standardele și performanţele prezentate în propunerea tehnică, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Se obligă să prezinte la semnarea contractului graficul de prestare a serviciilor și graficul de plăți.

9.2 Prestatorul este responsabil pentru asigurarea unui management administrativ și financiar eficient și orientat spre rezultate în ceea ce privește procesul de implementare a proiectului.

9.3. Prestatorul va respecta, în realizarea contractului, următoarele principii profesionale şi de performanţă:

- importanţa serviciilor pe care trebuie să le furnizeze, cât şi constrângerile financiare, materiale, de personal şi pe cele legate de termenele de realizare a proiectului;

- va acţiona pe baza standardelor profesionale, de competenţă şi de calitate care vor asigura îndeplinirea obiectivelor contractului la termen şi în limita fondurilor alocate în cadrul contractului. Pe toată durata contractului Prestatorul va fi verificat de Achizitor pentru a nu se produce întârzieri sau abateri de la cerințele contractului;

- va acţiona pro-activ în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor proiectului în baza căruia se realizează acest contract de achiziţie publică, aceasta însemnând următoarele:

- să înţeleagă cerinţele proiectului, graficul de desfăşurare a activităţilor şi să-şi formuleze serviciile potrivit concepţiei stabilite în propunerea tehnică şi caietul de sarcini;

- să asigure nivelul necesar de transparenţă a activităţii şi să lanseze, în timp util, atenţionări către Achizitor sau către orice altă parte terţă implicată în proiect, asupra oricărui element care poate să pună în pericol îndeplinirea/elaborarea la timp şi corespunzătoare a unei activităţi;

- să se adapteze la modificările legal efectuate în cadrul contractului;

- să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă, a documentelor şi informaţiilor, lăsând părţii destinatare un timp suficient de răspuns şi pentru a lua măsurile necesare;

- să obţină, din timp, din partea Achizitorului sau a unei alte părţi implicate în proiect, toate informaţiile suplimentare necesare pentru realizarea activităţilor;

- să aleagă, de fiecare dată, soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Achizitorului;

- să asigure alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, cunoscătoare ale tipului de sarcini primite şi să se asigure în permanenţă de disponibilitatea resurselor necesare.

9.4. Prestatorul verifică toate documentele pentru întocmirea dosarelor cererilor de rambursare, de plată și de rambursare aferente cererilor de plată, conform contractului de finanțare și a anexelor specifice ale acestuia, precum și întocmirea oricăror documente justificative ce însoțesc cererea de plată, cererea de rambursare aferentă cererii de plată, cerere de rambursare.

9.5. Pentru aspectele verificate, prestatorul va întocmi o notă de informare în care vor fi indicate exact și explicit eventualele neconcordanțe, lipsuri sau omisiuni ale documentelor verificate cu indicarea modului de remediere și a entității responsabile căreia îi revine aceasta obligație. Se vor indica și termene limită pentru remediere.

9.6. Prestatorul întocmește note informative, comunicări oficiale, acte adiționale ale contractului, notificările, răspunsul la clarificări și alte situații specifice conform contractului de finanțare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor pentru ca achizitorul să se încadreze în termenele stabilite de finanțator.

9.7. Prestatorul urmărește realizarea indicatorilor stabiliți și a stadiului de realizare a activităților, rezultatele parțiale, pentru a lua măsuri corective, respectiv pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

9.8. Prestatorul urmărește desfășurărarea achizițiilor publice prevăzute în proiect, la timp, conform graficului de achiziții publice, respectiv cu respectarea legislației naționale în vigoare.

9.9. Prestatorul asigură diseminarea și însușirea de către membrii echipei de proiect a regulilor și cerințelor din Contractul de finanțare și anexele aferente.

9.10. Prestatorul pune la dispoziția achizitorului orice alte documentații sau solicitări pentru derularea și implentarea proiectului în bune condiții și fără a fi aplicate corecții financiare acestuia.

9.11. Prestatorul asigură respectarea legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului în conformitate cu cerințele contractului de finanțare și anexele aferente acestuia, astfel:

- urmărește şi verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate;

- informează imediat achizitorul în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de

prestatorii implicaţi în proiect, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

9.12. Prestatorul elaborează documentele solicitate de Autoritatea de Management (AM) și de alte organisme care vor solicita date şi informații privind derularea contractului de finanţare.

9.13. Prestatorul elaborează documente la solicitarea echipei de proiect/achizitor privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia;

9.14. Prestatorul asigură refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor achizitorului, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Management (AM);

9.15. Prestatorul colaborează cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor:

- Consultantul menţine o legătură permanentă cu achizitorul, cu managerul de proiect şi cu echipa de implementare a proiectului;

- Consultantul participă, ori de câte ori este cazul, la şedinţele operative ale membrilor echipei de proiect;

- Consultantul participă la şedinţele de progres în cadrul cărora se analizează evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor;

9.16. Prestatorul pregătește documentațiile solicitate de Autoritatea de Management (AM) pentru vizitele /monitorizările în teren și participă la acestea.

9.17. Prestatorul întocmește cererile de plată, cererile de rambursare (intermediare și finală) şi cererile de rambursare aferente cererilor de plată precum şi documentațiile aferente acestora.

9.18. Prestatorul întocmește rapoartele de progres trimestriale conform contractului de finanţare şi anexele aferente.

9.19. Prestatorul întocmește și transmite către achizitor informațiile de natură tehnică, financiară, juridică legate de Proiect, solicitate de aceasta.

9.20. Prestatorul realizează notificări, acte adiţionale, graficul de rambursare, situaţiile cu achiziţiile realizate prin proiect la solicitarea achizitorului.

9.21. Prestatorul formulează propuneri privind managementul riscurilor, în vederea atingerii indicatorilor propuşi prin cererea de finanţare.

9.22. Prestatorul are obligația de a verifica respectarea concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică şi situaţii de lucrări/facturi/procese-verbale de recepţie pentru toate contractele ce sunt atribuite pe parcursul implementării proiectului.

9.23. Acordă asistență UIP în relația cu operatorii economici implicați în derularea proiectului, (proiectant, supervizor/ diriginte de șantier, constructor, alți prestatori ).

9.24. Participă la vizitele pe teren împreună cu proiectantul, beneficiarul, supervizorul/dirigintele de şantier şi executantul lucrărilor ori de câte ori este solicitat.

9.25. Acordă asistență UIP în organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

9.26. Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor rapoartelor, datelor si materialelor obţinute sau pregătite de către el în derularea contractului, care vor rămâne în proprietatea achizitorului.

9.27. Prestatorul are obligația de a atenționa echipa de proiect asupra potenţialelor aspecte litigioase din cadrul relaţiilor contractuale cu prestatorii şi elaborează propuneri de soluţionare a acestora.

9.28. Prestatorul trebuie să informeze achizitorul asupra eventualelor modificări legislative ce privesc serviciile solicitate, de îndată ce acestea apar şi să asigure corelarea documentaţiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări.

9.29. Prestatorul sprijină echipa de proiect şi participă la toate activităţile şi evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului.

9.30. Prestatorul participă la misiunile de audit realizate de auditorul independent cu informațiile solicitate.

9.31. Prestatorul întocmește notificările şi alte documente necesare implementării proiectului, solicitate de Achizitor, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor.

9.32. Prestatorul se obligă la consultarea surselor de informare cu privire la noile reglementări publicatede AM în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliere şi informarea în timp util a achizitorului.

9.33. Prestatorul gestionează toate aspectele administrative şi organizaţionale pentru realizarea serviciilor aşa cum sunt prevăzute în propunerea tehnică anexă la prezentul contract.

9.35. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilaj ele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

9.36. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

9.37. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul contract.

9.38. Prestatorul se obligă să nu divulge către o terţă parte, pe perioada valabilităţii prezentului contract şi nici la oricare moment ulterior, nici o informaţie referitoare la situaţia activităţii Achizitorului sau legat de angajaţii acestuia sau orice altă informaţie de care Prestatorul a luat cunoştinţă prin intermediul acestui contract, cu excepţia cazului în care această divulgare a fost făcută cu acordul Achizitorului.

9.39. Prestatorul va trata toate documentele, datele şi informaţiile cu care va intra în contact sau pe care le va accesa, ca având caracter personal şi confidenţial, şi se va conforma în consecinţă tuturor legilor, normelor şi reglementărilor în vigoare din România. Prestatorul nu va publica sau dezvălui nici o informaţie fără acordul prealabil scris al Achizitorului.

9.40. Codul de conduită

9.40.1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract.

9.40.2. P1ăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, şi Prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

9.40.3. Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi timp de 5 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica timp de 5 ani oricărei alte persoane sau entităţi, care nu este abilitată, nici o informaţie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării acestuia şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, Prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, analizelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

9.41. Conflictul de interese

9.41.1. În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situații ce poate compromite executarea în mod correct și obiectiv a contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtășit între persoanele cu funcții de decizie din partea prestatorului, pe de o parte, și persoanele cu funcții de decizie din partea achizitorului.

9.41.2. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de maxim 5 zile de la apariţia acestuia. În cazul existenței unui astfel de conflict, prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l soluționa.

9.41.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare și, după caz, poate solicita măsuri suplimentare. Prestatorul se va asigura că personalul său cu funcții de decizie nu este într-o situație ce poate genera un conflict de interese, fără a afecta obligația ce îi revine prin contract, prestatorul va înlocui, imediat și în mod gratuit pentru achizitor, orice persoană cu funcție de decizie din personalul său expus unei astfel de situații.

9.41.4. Prestatorul se va abține de la orice contact ce poate influența independența sa sau a personalului său și care ar compromite executarea în mod corect și obiectiv a contractului.

9.41.5. Prestatorul nu are dreptul de aangaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 24 de luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității prezentului contract pentru cauză imorală.

9.41.6. În cazul în care Prestatorul încalcă dispozițiile art. 9.41.1 și se demonstrează acest fapt, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a aobține repararea prejudiciului cauzat, va putea decide denunțarea unilaterală a contractului.

9.42 Drepturi de proprietate intelectuală

9.42.1. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza documentele şi/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

9.42.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.42.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

9.43. Înlocuirea personalului

9.43.1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Prestatorul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii:

A. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;

B. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.).

C. ori de câte ori consideră necesar şi justificat pentru buna implementare a proiectului.

9.43.2. Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de Prestator dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

9.43.3. În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini.

9.43.4. Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului revin în sarcina Prestatorului. În cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Achizitorul poate solicita Prestatorului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitatea pentru realizarea obiectului contactului, în aceleaşi condiţii prevăzute la pct. 9.43.3., până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora.

9.43.5. Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi precum şi a responsabilităţii ar atribuite.

9.43.6.-Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe persoană şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite.

10. Obligaţiile Achizitorului

10.1. Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract și a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.2. Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini.

10.3. Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în caietul de sarcini şi/sau sunt menţionate în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

10.4. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului

10.5. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 15, serviciile prestate în termenul convenit.

10.6. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenele prevăzute la clauzele 11.2. prestatorul are posibilitatea de a sista prestarea serviciilor. În cel mai scurt timp de la achitarea facturilor restante de achizitor, prestatorul va relua prestarea serviciilor.

- Modalităţi de plată

11.1. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul serviciilor pe baza facturii, însoţită de raportul de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor de consultanță şi a procesului verbal de recepţie a acestora.

11.2. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Facturile vor fi emise după verificarea prealabilă și recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de achizitor, întocmite conform propunerii tehnice și a angajamentului asumat.

11.3.Decontarea serviciilor prestate se va face după cum urmează: Plata serviciilor prestate se va face pe baza facturii Prestatorului care va fi emisă dupa recepția, în condițiile din Contract, a fiecărui Raport de activitate trimestrial, respectiv a raportului de activitate final integrat.

11.4. Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în propunerea financiară, anexă la contract.

- Plăţile se vor face în LEI, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului;

- Plăţile intermediare/finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate;

- Facturile vor fi întocmite în conformitate cu propunerea financiară, pentru tipul de servicii realizat;

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 2% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor penalităţi în procent de 2% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5. Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul neconstituirii în termen a garanţiei de bună execuţie, garanția de participare fiind păstrată de Achizitor cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului din acest motiv.

12.6. În cazul în care Prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin contract şi ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă Prestatorului, precum şi de a pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract fără TVA. Plata se va efectua în termen de 20 zile de la transmiterea facturii de către Achizitor către Prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul Achizitorului de a percepe penalităţi de 2% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Anterior întreprinderii oricărei măsuri în acest sens, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, acordând un termen de 30 de zile Prestatorului pentru a-şi îndeplini obligaţia, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

## 12.7. Daca Prestatorul nu participa la sedintele de lucru bilunare,pe toată perioada de derulare a contractului de management, fără a se preciza motivul obiectiv al absenței se va calcula o penalizare de 1% din valoarea contractului;

CLAUZE SPECIFICE

13. Garanția de bună executie a contractului

13.1 -  (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila, necondiționată.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita  este destinata  acoperirii  eventualelor   prejudicii  suferite  de Achizitor in executarea  prezentului  contract, rezultate  din  neindeplinirea,   indeplinirea  cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor  contractuale  din culpa prestatorului.

(4) Neprezentarea garantiei  de buna executie  in termenul   prevazut  la alin.  (1)   poate avea ca efect neintrarea in vigoare  a prezentului  contract  si retinerea garantiei de participare.

13.2. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ............. lei, fără T.V.A., reprezentând  10 % din valoarea contractului fără T.V.A.,  în conformitate cu prevederile art. 154 alin (4) din  Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga perioadă contractuală.

13.3 Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a)virament bancar;

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii)scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii)asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

13.4. (1) - În cazul în care, prestatorul, optează pentru  rețineri succesive , prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(2) - Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 13.4. (1), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.

(3) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 13.4.(2) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(4) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la art. 13.4. alin. (2), pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(5) - Contul de disponibil prevăzut la art. 13.4.(2) este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.

13.5 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.6. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conditiile prevazute de legislația în vigoare (Legea 98/2016 actualizata,), după cum urmează: în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

14. Alte obligaţii ale Prestatorului

14.1 Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract şi să supravegheze prestarea serviciilor efectuate de personalul său.

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14.3. Prestatorul se obligă să respecte cerinţele referitoare la raportarea activităţii desfăşurate aşa cum este prevăzut în Caietul de Sarcini.

14.4. Rapoartele de activitate vor fi elaborate în limba română şi vor fi transmise Achizitorului în format electronic şi în 2 exemplare originale tipărite. Rapoartele împreună cu documentele justificative se transmit personal Achizitorului, care are responsabilitatea verificării şi aprobării acestor documente.

14.5. Ședințele vor avea loc bilunar pentru toată perioada de derulare a contractului de management.

14.6. În caz de neprezentare fără a se preciza motivul obiectiv al absenței se va calcula o penalizare de 1% din valoarea contractului, fara TVA.

14.7. Pentru relația cu UAT, se va desemna un angajat și un suplinitor, care răspunde direct de derularea contractului, de comunicare și corespondență, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

14.8. Dosarul pentru rambursare va fi depus după primirea vizei de la auditul financiar, în termen de 3 zile lucrătoare;

14.9. Se va pune la dispoziție o procedură de lucru, care să conțina termene de depunere a documentațiilor, corelarea cu termenele și cerințele din cererea și contractul de finanțare, grafic GANTT, în 10 zile de la semnarea contractului-devine anexă la contract;

14.10. Rezultatele contractului trebuie să fie corelate în totalitate cu rezultatele așteptate și indicatorii cererii de finanțare.

15. Recepţie şi verificări

15.1.Natura operaţiilor

- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

- În cazul în care Achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile prezentului contract şi nu pot fi recepţionate, atunci acesta fie va solicita Prestatorului refacerea acestora parţial sau total şi va restitui factura reprezentând contravaloarea acestor servicii.

- În cazul în care Achizitorul va refuza recepţionarea serviciilor prestate şi va solicita refacerea acestora, Prestatorul este obligat să remedieze serviciile neconforme în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Achizitorului.

15.2. Recepţia

15.2.1. Achizitorul va recepţiona serviciile prestate în conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini şi propunerea tehnică.

15.2.2. Operaţiunile recepţiei implică recepţia calitativă şi cantitativă a serviciilor prestate prin:

- identificarea documentelor şi/sau materialelor elaborate;

- constatarea eventualelor neconcordanţe faţă de propunerea tehnică;

- constatarea eventualelor deficienţe ale serviciilor prestate.

15.2.3. Operaţiunile precizate mai sus fac obiectul unui Proces verbal de recepţie întocmit de Achizitor, semnat atât de acesta cât şi de Prestator. În cazul în care Prestatorul refuză să semneze procesul verbal de recepţie, se menţionează acest fapt. O copie a Procesului verbal de recepţie se va transmite Prestatorului după întocmire.

15.2.4. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a Procesului verbal de recepţie prevăzut la pct.15.2.3.

15.2.5. Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de Achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

16.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a contractului.

16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, prezentat în oferta tehnică, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, în cazuri temeinic justificate.

16.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului în condiţiile art. 12.

17. Ajustarea preţului contractului

Ajustarea preţului contractului NU este permisă.

18. Amendamente

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale şi legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18.2. Contractul se poate modifica în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

19. Subcontractanţi

19.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

19.2.1. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

19.2.2.Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3.(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul subcontractantul/subcontractanţii săi.

  - Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

  - Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.

20. Cesiunea

Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

21. Penalitati

21.1. Atunci când Prestatorul încalcă prevederile contractului, Achizitorul este îndreptăţit la următoarele remedii:

a. despăgubiri şi/sau

b. încetarea contractului.

21.2.-Despăgubirile pot fi:

a. daune-interese sau

b. penalităţi contractuale.

21.3. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului şi poate executa garanţia de buna execuţie.

21.4. Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea contractului în conformitate cu legea aplicabilă care guvernează contractul.

21.5. În cazul în care executarea contractului de servicii este viciată de erori substanţiale, neregularităţi sau fraudă imputabile Prestatorului, Achizitorul poate să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregularităţilor sau fraudei.

22. Încetarea contractului din iniţiativa Achizitorului

22.1. Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de şase luni de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

22.2. Încetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Achizitorului şi Prestatorului dobândite în baza contractului.

22.3. Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 7 (şapte) zile Prestatorului, prin notificare de reziliere, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare:

a. Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract;

b. Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 (şapte ) zile de la data preavizului emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor;

c. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;

d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz;

f. Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz;

g. împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

h. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract;

i. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

j. în situaţia rezilierii contractului de finanţare;

k. Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

22.4. De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii.

22.5. Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de zile calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a contractului.

22.6. Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

23. Încetarea contractului din iniţiativa Prestatorului

23.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă

Achizitorul:

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate Prestatorului în baza oricărei certificări din partea Beneficiarului, după expirarea termenului limită prevăzut în art. 10.2;

b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului;

23.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul contractului.

24. Forţa majoră

24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.

26. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

27.1.1 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2.-Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

- Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

- Clauza de confidentialitate

Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului  nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop, face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. Deasemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ___________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, 2 (două) exemplare pentru Autoritate şi 1 (un) exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR						     	    PRESTATOR

U.A.T. Municipiul Slobozia                                                                             S.C. ................................ S.R.L.

Primar

Soare Dragoș