**CONTRACT - CADRU DE SERVICII**

Nr. ....................................

Servicii de verificare tehnica a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții **„Construcție complex social Bora - construire cantină socială cu săli de mese” Cod SMIS:155429**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a H.G. nr. 395/02.06.2016- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu completările și modificările următoare, care se completează cu normele din Codul Civil, urmare a referatului de necesitate nr. 44966/14.03.2023, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între

**l. Părțile contractante**

**UAT Municipiul** **Slobozia**, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. l, județul Ialomița,telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cont trezorerie nr. RO69TREZ24A840302580101X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poștal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin **dl Dragoș SOARE,** având funcția **primar,** în calitate de **ACHIZITOR** pe de o parte,

și

**.......................**, având sediul în ......................., str. ........................, nr. .........., telefon: .........................., fax: ....................., e-mail: ........................., număr de înmatriculare în ORC ....................., cod de identificare fiscală ...................., cont ...................... deschis la Trezoreria ......................, reprezentată prin domnul .........................., având funcția de .............................., în calitate de **PRESTATOR**, pe de altă parte.

**2.-Definiţii**

**2.1.** -În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

**contract** -prezentul contract şi toate anexele sale;

1. **achizitor şi prestator** (operatorul economic) -părţile contractante, aşa cum sunt acesteanumite în prezentul contract;
2. **preţul contractului** -preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
3. **servicii** -activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
4. **forţa majoră** –(conform art.1351, alin.(2) Cod Civil)–este orice eveniment extern, imprevizibil,absolut invincibil şi inevitabil; Termenul „Forță majoră” utilizat în prezentul Contract este definit potrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul civil și înseamnă un eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea, integrală sau parțială, a obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență. Enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi***.***
5. **ordin de începere** -document elaborat de către Achizitor şi transmis către Prestator prinintermediul căruia se confirmă demararea activităţilor contractului;
6. **contract de finanțare** -contractul încheiat între Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, Organismul Intermediar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială Slobozia;
7. **formular de ofertă** -actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voinţa de a seangaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară si propunerea tehnică;
8. **caiet de sarcini** – conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintăcerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;
9. **act adiţional** - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestăriservicii;
10. **propunerea tehnică** – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, dupăcaz, din documentaţia descriptivă;
11. **propunerea financiară** - parte a oferteice cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, altecondiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
12. **durata contractului** – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la dataîncheierii până la recepţia finală);
13. **data încheierii contractului**-data ultimei semnături menționată în contract;
14. **obiectul contractului** -executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
15. **conflict de interese** -înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de aexprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului;
16. **garanţia de bună execuţie** - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
17. **daune-interese** -compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi,pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale;
18. **penalitate** - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
19. **proiect** - proiectul pentru obiectivul de investiții **„Construcție complex social Bora - construire cantină socială cu săli de mese” Cod SMIS:155429**
20. **zi** - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile.

**3. lnterpretare**

**3.1.** În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2.** Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zilereprezintăzile calendaristicedacănu sespecifică în mod diferit.

**3.3.** Cuvintele referitoare la persoane saupărţivor include AchizitorulşiPrestatorulaşacum suntnominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.

**3.4**. Clauzeleşi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

**CLAUZE OBLIGATORII**

1. **Obiectul contractului**

**4.1**.Prestatorul se obligă să presteze <<Servicii de verificare tehnica a Proiectului Tehnic pentru obiectivul **„Construcție complex social Bora - construire cantină socială cu săli de mese” Cod SMIS:155429>>*,*** conform cerințelor caietului de sarcini, propunerii tehnice și propunerii financiare depuse, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, anexe la prezentul contract şi părți integrante ale acestuia.

**4.2.** Obiectul contractului de servicii îl reprezintă verificarea documentației tehnico-economice privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile, de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, conform prevederilor Legii nr. 10/1998 privind calitatea în construcții, H.G. nr 742/2021 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor şi a construcțiilor, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 817/2021 pentru aprobarea [Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții](https://idrept.ro/00192506.htm), după cum urmează:

1. **verificarea Documentației Tehnice pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (D.T.A.C.) și a documentației pentru Autorizarea Executării Organizării Lucrărilor (D.T.O.E.);**
2. **Verificarea Proiectului Tehnic (P.T.), a Detaliilor de Execuție (D.E.) sub forma de planșe, a Breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini, a eventualelor modificări aduse proiectului și a dispozițiilor de șantier;**
3. **Verificarea Documentației pentru obținerea Avizului de securitate la incendiu și a documentației pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu,** conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 180/2022 de aprobarea a normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

**4.3.** Prestatorul va efectua verificarea tehnică de calitate a Proiectului tehnic pentru cerințele stabilite prin lege, în funcție de categoria de importanță a construcției, de către specialiști verificatori de proiecte atestați, pentru următoarele cerințe de calitate, conform ofertei tehnice si financiare agreate:

- Rezistență mecanică și stabilitate: A1, A2, A4.1

- Siguranță și accesibilitate în exploatare: B1, B2.1,

- Igienă, sănătate și mediu înconjurător : D1, D2.1

- Economie de energie și izolare termică: E

- Protecție împotriva zgomotului: F

- Securitate la incendiu: Cc, Ci

- Instalații sanitare, termice și alimentare cu gaze aferente construcțiilor : Is, It, Ig

- Instalații electrice aferente construcțiilor: Ie

- Sisteme de alimentare cu apă și canalizare: Saac

**4.4.** Prestatorul va avea în vedere ca documentațiile tehnice pe care le verifică să fie însușite (dacă este cazul) de experții tehnici care au întocmit rapoartele de expertiză tehnică în baza cărora a fost întocmit proiectul supus verificării tehnice de calitate.

**4.5.** Verificarea tehnică de calitate se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare la data efectuării verificării.

**5. Prețul contractului**

**5.1**.Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului,plătibilPrestatorului decătreAchizitor, eșalonat, pe toată durata contractului, estede **.................. lei**, fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de .................. lei, astfel valoarea totală a contractului fiind de **...................... lei**.

**5.2.** Pretul Contractului este ferm și nu se ajustează.

**5.3** Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului penalităților deîntârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la clauzele 12.1, 12.2 și 12.6 din prezentul contract.

**5.4**. Plata serviciilor se va efectua astfel:

Plata serviciilor se va face la 30 de zile de la primirea facturii, etapizat, astfel:

**Etapa I**- factura se va emite după semnarea Procesului Verbal de recepție calitativă a Proiectului Tehnic de execuție, de către membrii Comisiei de recepție numiți prin Dispoziție de Primar și va reprezenta 70% din valoarea contractului.

**Etapa II**- factura se va emite după semnarea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și va reprezenta restul de 30% din valoarea contractului.

**5.5.** Plata serviciilor se va efectua pe baza facturii, însoțită de Raportul de verificare, după efectuarea serviciilor prevăzute la clauza 4.

**5.6.** Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de laprimirea facturii. Facturile vor fi emise după verificarea prealabilă și recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de achizitor, întocmite conform propunerii tehnice și angajamentului asumat.

**6. Durata contractului**

**6.1**. Contractulintră în vigoare la data semnăriidecătre părți șiproduce efecte petoatăperioadade prestare a serviciilor. Durata de prestare începe de la data ordinului de începere a serviciilor de verificare până la recepția finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: **„Construcție complex social Bora - construire cantină socială cu săli de mese” Cod SMIS:155429.**

**6.2.** Executarea contractului începe după primirea ordinului de începere a contractuluişiconstituirea garanției de bună execuție.

**6.3.** Prestatorul va fi înștiințat în timp util asupra devansării sau amânării termenelor de elaborare/predare.

1. **Documentele contractului**

**7.1.** Documentele contractului sunt:

1. Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
2. Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, şi alte documente care însoțesc oferta, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
3. Garanția de bună execuție;
4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
5. Acte adiționale, dacă este cazul.

**7.2.** În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

1. **Garanția de bună execuție a contractului**

8.1. Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în cuantum de **5 %** din prețul contractului fără TVA, **adică ................ lei**, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică, conform prevederilor art. 39, alin.(3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**8.2.** Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, și devine anexă la contract.

**8.3**. În cazul în care părțile contractante convin constituirea garanției de buna execuție prin rețineri succesive, Prestatorul are obligația de a deschide un cont de disponibil la dispoziția Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către Prestator  în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de **0,5%** din prețul contractului fara TVA, adică **........... lei**. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului  până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună executie prevazuta în contract, si va înștiința Prestatorul despre vărsămintele efectuate precum și despre destinația acestora.

**8.4.** Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie.

**8.5.** Contul de disponibil prevăzut la art. 8.4. este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

**8.6**.Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, înlimitaprejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului

**8.7**. Achizitorul va restituigaranţiadebună execuţie în termen decel mult **14 zile** de laîndeplinireaobligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

**8.8**. Garanţiadebună execuţietrebuiesăfieirevocabilă.

**8.9.** Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:

 a) prestatorul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare;

 b) Oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.

**8.10**. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre achizitor.

**8.11.** În situaţia prelungirii duratei contractului, prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări, în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea contractuală.

**8.12.** Părțile au convenit ca garanția de bună execuție să se constituie prin instrument de garantare.

**9. Subcontractanţi/Asociere/Terți susținători**

**9.1.** (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

 (2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

 (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, actualizată.

 (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

 (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

**9.2.** (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru seviciile prestate executate, potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

 (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

 (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

 (4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

 (5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

**9.3.** (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

 (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

**9.4.** Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de act adițional. Conform art. 161 din H.G. nr. 395/2016 actualizată, în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea(părțile) din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 395/2016, actualizată.

**9.5.** Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract numai cu acordul prealabil scris al achizitorului și numai în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016 actualizată, menționând partea/părțile din contract care va fi/vor fi subcontractată precum și identitatea subcontractanților.

**9.6.** Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredințare a prestării serviciilor de către subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a contractului, situație care îndreptățește achizitorul la rezilierea unilaterală a contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.

**9.7.** În cazul în care Contractantul constituie o asociere temporară, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de achizitor pentru executarea contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile.

**9.8.** În acest caz vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al achizitorului.

**9.9.** In cazul in care Contractantul a primit, în cadrul ofertei sale, susţinere din partea unui terţ această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în contract.

**9.10.** Terţul susţinător se obligă faţă de Contractant şi de achizitor să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Contractantului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de servicii ce fac obiectul angajamentului ferm.

**9.11.** Terțul susținător va răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului susținător se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

**9.12.** Dacă Contractantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de servicii pentru care a primit susţinere de la terţ, achizitorul va fi îndreptăţit să notifice Contractantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

**9.13.** Terțul susținător va despăgubi achizitorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de achizitor în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos)

**9.14.** Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Contractantul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

**9.15.** In cazul în care Contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Contractantului iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.

**10. Obligaţiile Achizitorului**

**10.1.** Achizitorulmonitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în propunerea tehnică şicaietul desarcini.

**10.2.** Achizitorul pune ladispoziţiaPrestatorului oriceinformaţiipe care acesta le-amenţionat încaietul de sarcini şi/sau sunt menţionate în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

**10.3.** Achizitorul va pune ladispoziţiaPrestatorului cu promptitudine oriceinformaţii şi/saudocumente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract.

**10.4.**Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului (verificatorilor de proiecte) documentațile tehnice (un exemplar electronic), așa cum au fost ele elaborate de către proiectant, incluzând: documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construire – DTAC, studii geotehnice, studii de fezabilitate, caiete de sarcini pe specialități breviare de calcul, etc. vizând obiectivele d einvestiții incluse în proiect.

**10.5**. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate întermenulconvenit.

**10.6.** Achizitorul se obligă să desemneze reprezentanții care vor colabora cu Prestatorul.

**10.7**. Achizitorul se obligă să plătească eșalonat prețul către Prestator în termen de 30 de zile de la data constatării prestării serviciilor, după primirea facturii, în condițiile clauzei 5.4.

**10.8**. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termeneleprevăzute la clauza 5.6. prestatorul areposibilitatea de a sista prestarea serviciilor. În cel mai scurt timp de la achitarea facturilor restante de achizitor, prestatorul va relua prestarea serviciilor.

**11.Obligaţiile prestatorului**

**11.1.** Prestatorul se obligă săpresteze serviciileprevăzute în prezentul contractla standardeleșiperformanţele prezentate în propunerea tehnică și propunerea financiară, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

**11.2.** Prestatorul se obligă săpresteze serviciile în termenele de prestare convenite.

**11.3**. Prestatorul este răspunzător de siguranța operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

**11.4.** Prestatorul se obligă săsupraveghezeprestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

**11.5.** Prestatorul se obligă sămonitorizeze situația personală a angajaților, asociaților și/sau a acționarilor subcontractanților în vederea prevenirii apariției oricăror situații de conflict de interese sau de incompatibilitate, așa cum sunt acestea definite de lege. În cazul identificării unei asemenea situații, Prestatorul este obligat să notifice de îndată Achizitorul;

**11.6.** Prestatorul se obligă să achite achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora, în cazul în care reprezentantul Prestatorulului nu notifică Achizitorul cu privire la apariția oricărei situații apărute la art. 11.5, iar aceasta duce la aplicarea de sancțiuni Achizitorului de către organismele abilitate de lege.

**11.7.** Prestatorul se obligă să depăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile, utilajele și programele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile.

**11.8.** Prestatorul se obligă să depăgubească Achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelorAchizitorului.

**11.9.** Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu normele legale în vigoare la standardele şi/sau performanțele prezentate în caietul de sarcini, anexă la contract, și va aplica/respecta și eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului.

**11.10.** Prestatorul va înainta Achizitorului un raport de verificare în termen de **10 zile** de la primirea documentației, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completarile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta să poată fi atestata, prin semnarea si stampilarea documentatiei, faptul ca documentatia este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite de lege, valabile la data efectuarii verificării. Raportul de verificare se va transmite, prin grija autoritatii contractante, proiectantului care va completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificarile necesare referitoare la raportul de verificare. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si proiectant vor fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine acestuia.

**11.11.** Dacă Prestatorul consideră că documentația tehnică este corespunzătoare, în urma primirii raportului de verificare achizitorul îi va pune la dispoziție și celelalte exemplare originale, prestatorul având obligația ca în termen de **5 zile de la primirea documentației** să emită referatul de verificare și să transmită documentația semnată și ștampilată.

**11.12.** În cazul în care, în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, prestatorul are obligația de a rectifica, fără costuri suplimentare, în maximum **3 zile lucrătoare** de la solicitarea scrisă a achizitorului. În urma verificării de către achizitor a documentației, aceasta se returnează prestatorului pentru remedierea deficiențelor. În situatia în care refacerea documentatiei a rezultat din culpa prestatorului, după expirarea termenului de **3 zile** **lucrătoare** de la solicitarea scrisă a achizitorului pentru rectificarea documentației, în cazul în care prestatorul nu se încadrează în termenul specificat pentru refacerea documentației, achizitorul are dreptul sa perceapă penalități de întârziere conform art. 12.1. din prezentul contract.

**11.13. Alte obligații ale Prestatorului**

Verificatorul de proiecte îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:

a) verifică documentația tehnică pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

b) verifică în cadrul obiectivelor noi de investiții: proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, după caz;

c) verifică în cazul intervențiilor la construcții existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;

d) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;

e) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;

f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general;

g) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege;

- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament si condițiile de exploatare tehnologica;

- modul de respectare a reglementărilor tehnice in vigoare, referitor la cerințele revizuite de lege, in funcție de categoria de importanta a construcției, pe toata durata de viață a construcțiilor, inclusiv in faza de post utilizare.

h) Prestatorul va preda referatele de verificare în 3 exemplare originale si un exemplar în format electronic (format editabil + scanat).

Rapoartele de verificare se vor preda în doua exemplare originale și un exemplar în format electronic( format editabil+ scanat).

1. **Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor**

**12.1.** Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract,achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de **0,01% pe zi** aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

**12.2.** Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unorpenalităţi în procent de **0,01% pe zi** aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

**12.3.** Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,în mod culpabil și repetat, dă dreptulpărţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, în termen de 10 zile de la data notificării prealabile scrise, şi de a pretinde plata de daune-interese.

**12.4.** Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

**12.5.** Prestatorul va plăti orice prejudiciu pentru neasigurarea calității obiectivului de investiții, care se va realiza potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

**12.6.** Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte reparații la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

**12.7.** Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a prestatorului, dă dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea contractului, fără T.V.A.

1. **Începere, finalizare, întârzieri, sistare**

**13.1.** Prestatorul areobligaţia de a începe prestarea serviciilor dupăprimirea ordinului deînceperea contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

**13.2.** Serviciile prestate în baza contractului sau, dacăeste cazul, oricarefazăa acestoraprevăzutăa fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a contractului.

**13.3**.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectăgraficul de prestare,prezentat în oferta tehnică, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, în cazuri temeinic justificate.

**13.4**.În afara cazului încare Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului deexecuţie,orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului în condiţiile art. 12.

1. **Recepție şi verificări**

**14.1.** Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

**14.2.** În cazul în care Achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile prezentului contract şi nu pot fi recepţionate, atunci acesta fie va solicita Prestatorului refacerea acestora parţial sau total şi va restitui factura reprezentând contravaloarea acestor servicii.

**14.3.** Achizitorul varecepţiona serviciile prestate în conformitate cu cerinţele cuprinse încaietulde sarcini şi propunerea tehnică.

**14.4.** Operaţiunile recepţiei implică recepţia calitativă şi cantitativăa serviciilor prestate prin:

1. identificarea documentelor şi/sau materialelor elaborate;
2. constatarea eventualelor neconcordanţe faţă de propunerea tehnică;
3. constatarea eventualelor deficienţe ale serviciilor prestate.

**14.5.** Operaţiunileprecizate mai sus fac obiectul unui Proces verbal derecepţie întocmitdeAchizitor, semnat atât de acesta cât şi de Prestator. În cazul în care Prestatorul refuză să semneze procesul verbal de recepţie, se menţionează acest fapt. O copie a Procesului verbal de recepţie se va transmite Prestatorului după întocmire.

**14.6** În cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

• daca documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului;

• daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate;

• daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

• daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificarii;

1**4.7.** Prestatorul își îndeplinește atribuțiile conform prevederilor art. 7 din H.G. nr. 742/ 2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

**14.8.** Raportul de analiza va contine minim:

• Lista documentelor originale analizate - se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data elaborarii;

• Identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

• Constatarile verificatorului de proiecte - documentatia scrisa si desenata: grad de completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz;

• Analiza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistenta tehnica acordata de proiectant;

• Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

**14.9.** Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului si proiectantului problemele identificate sau neconformitati referitoare la prevederile legale in vigoare din documentatie, astfel Incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa poata sa aduca modificarile/completarile necesare la documentatia existenta.

**14.10.** Procesul - verbal derecepţiea serviciilor prestate va fi semnat de Achizitor, sub rezervaremedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

1. **Drepturi de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și liberul acces la informațiile de interes public**

**15.1.** Orice documente sau materiale elaborate ori compilate decătrePrestator sau decătrepersonalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza documentele şi/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

**15.2**. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va facereferire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

**15.3.** Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietateintelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

**15.4.** Ulterior încheierii contractului, dosarul achiziției publice are caracter de document public, iar accesul la acesta se realizează cu respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

**15.5.**  Odată cu recepționarea și plata serviciilor de elaborare a documentației, prestatorul transferă dreptul de proprietate intelectuală asupra documentației elaborate în favoarea achizitorului, fără a mai emite nici un fel de pretenții legate de acestea.

**15.6.** Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilorRegulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop, face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză.

1. **Cesiunea**

**16.1.** Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau alte obligații asumate prin contract.

**16.2.** O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ și a fost obținut acordul prealabil al celeilalte Părți. Cu excepția următoarelor cazuri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligațiile sale contractuale:

1. fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă Parte,
2. Achizitorul va efectua plăți directe către Subcontractanții care și-au exprimat opțiunea în acest sens,
3. în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, Prestatorul va ceda către Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest sens,
4. Prestatorul este înlocuit de un nou prestator atunci când drepturile şi obligaţiile prestatorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul prestator care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achizițiilor publice.

**16.3.** Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reţine Garanţia de Bună Execuţie a Prestatorului.

**16.4.** În cazul în care Prestatorul a cesionat, integral sau parțial, Contractul fără respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea pentru încălcarea Contractului.

**17. Cazuri speciale de încetare a contractului de achiziție publică**

**17.1.** Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;

 b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

**17.2.** Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de denunţare unilaterala prevăzut la art.17.1 în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.

**18.Forţa majoră**

**18.1**.Forţa majorăesteconstatatăde o autoritatecompetentă.

**18.2**.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilorasumate prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

**18.3.** Îndeplinirea contractului va fisuspendată în perioada de acţiuneaforţeimajore, darfărăaprejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

**18.4**. Parteacontractantăcareinvocă forţa majorăareobligaţiade a notifica celeilaltepărţi,imediatşi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

**18.5.** Dacă forţamajoră acţioneazăsau seestimează căvaacţionaoperioadămai mare de 30 de zile,fiecare parte va putea sa transmită o notificare de reziliere a contractului, care va produce efecte in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

**19. Amendamente**

**19.1**.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a convenimodificareaclauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale şi legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

**19.2**.Contractul se poate modifica în condiţiileart. 221 din Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice.

1. **Soluţionarea litigiilor**

**20.1.** AchizitorulşiPrestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,printratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**20.2**.Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şiPrestatorul nureuşesc sărezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.

**21. Rezilierea contractului**

**21.1.** Prezentul *Contract* poate înceta, prin:

1. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului *Contract*;
2. acordul de voință al *Părților*, consemnat în scris;
3. rezilierea unilaterală de către o *Parte* în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă *Parte* contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul *Contract*,
4. prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6;
5. in cazul in care cuantumul penalităților atinge valoarea contractului in lei, fără T.V.A.

 (b) *Achizitorul* își rezervă dreptul de a rezilia *Contractul*, cu efecte depline, printr-o notificare *scrisă* adresată Prestatorului, dupa acordarea unui **preaviz de 15 zile**, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, *Prestatorul* nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

* + - * *Prestatorul* nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor *Contractului*;
			* *Prestatorul* nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către *Achizitor*, prin care i se solicită remedierea *Defecțiunilor/necoformității* precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul *Contract*, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Prestatorului;
			* *Prestatorul*  refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către *Achizitor în condițiile prezentului Contract*;
			* *Prestatorul a săvârșit abateri profesionale*, care îi pun în discuţie integritatea, iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative*;*
			* *Prestatorul* se afla in stare de dizolvare sau faliment.
			* In cazul pierderii autorizatiei a prestatorului;
			* *Prestatorul* subcontractează fără a avea acordul scris al *Achizitorului*;
			* *Prestatorul* se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
			* *Prestatorul* a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
			* are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul *Prestatorului*, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin *Act Adițional* la prezentul *Contract*;
			* apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea *Prestatorului*;
			* *Prestatorul* eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin *Contract*;
			* în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al *Achizitorului* în legătură cu care se presteaza serviciile care fac obiectul *Contractului*;
			* *Prestatorul* a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil *serviciilor* care fac obiectul *Contractului*;
			* *Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese*
			* la momentul atribuirii *Contractului,* fie prestatorul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
		- constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care *Ofertantul/Prestatorul*, ca operator economic, a fost condamnat,
		- fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;
			* are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, *Contractul* nu ar fi trebuit să fie atribuit *Prestatorului*.

 xviii - prestatorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei Cesiunea;

 *(c) Achizitorul* își rezervă dreptul de a denunța *Contractul*, printr-o notificare scrisă adresată *Prestatorului*, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, *Prestatorul* având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din *Contract* îndeplinită până la data denunțării unilaterale a *Contractului*.

 (d) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

**21.2.** - În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b) de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

**21.3.** - Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Prestatorul remediază situaţiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Prestator să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.

**21.4. -** În perioada de preaviz susmenţionată Prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.

**21.5.** Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile Contractante.

**21.6.** - In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia serviciilor real prestate, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte prestatorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.

**21.7.** - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

 a) despagubiri; si/sau

 b) rezilierea Contractului

**21.8**. - Despagubirile pot fi:

 a) Despagubiri Generale; sau

 b) Penalitati contractuale.

**21.9.** - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate prestatorului.

**21.10** – Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestării serviciilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

**21.11.** - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești în următoarele situații:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

c) prin acordul părților consemnat în scris, doar atunci când obligațiile reciproce asumate până la data încetării sunt îndeplinite de cele două părți;

d) imposibilitate fortuită de executare, precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege;

e) prin rezilierea/rezoluţiune de către o parte ca urmare a neîndepliniri sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract la pct. 9 de către cealaltă parte, fără a fi nevoie de intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi, cu condiţia unei notificări prealabile transmise cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea şi dacă partea nu îşi îndeplineşte până la expirarea termenului de preaviz obligaţiile prevăzute în acest contract sub sancţiunea aplicării de daune-interese.

Termenul de 15 zile este un termen de graţie în cadrul căruia partea în culpă poate să îşi îndeplinească obligaţiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă aceste obligaţii nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul reziliat în condiţiile acestei litere;

f) una dintre părţi îşi cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

g) prestatorul nu încheie și nu menține în vigoare garanția de bună execuție.

21.12 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

21.13. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

21.14. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit [art. 164](https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798918&d=2023-03-15#p-96798918)-[167](https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=96798937&d=2023-03-15#p-96798937) din Legea [nr. 98/2016](https://lege5.ro/Gratuit/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?d=2023-03-15);

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

**22. Limba care guvernează contractul**

Limba care guvernează contractul este limba română.

1. **Comunicări**

23.1 Orice comunicare dintrepărţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,trebuiesăfietransmisă în scris. (posta, fax sau e-mail)

**23.2** Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi înmomentulprimirii.

**23.3**.-Comunicărileîntre părţise pot faceşiprin telefon, cucondiţia confirmării înscris a primirii comunicării.

1. **Legea aplicabilă contractului**

Contractul va fi interpretat conform legilor dinRomânia.

Părțile au înțeles să încheie azi, …….............. prezentul contract în trei exemplare originale, din care două exemplare pentru Achizitor și un exemplar pentru prestator.

 **ACHIZITOR PRESTATOR**

**UAT Municipiul Slobozia ..........................................................**

 **Primar Administrator**

 **Dragoș SOARE .............................................**