CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Coordonator in materie de Securitate si Sanatate pe durata realizării lucrării la obiectivul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENRGETICE – INTERNAT LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, SLOBOZIA”

NR. ......... / .......................

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu completarile si modificarile urmatoare, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

Între

l. Părţile contractante

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. l, județul Ialomiţa, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cont RO30TREZ24A650402600100X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentată prin dl. Soare Dragoș,  primar, în calitate de ACHIZITOR pe de o parte,

și

S.C. .................................... S.R.L.  cu  sediul  în  .........................................,, str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ......,  telefon:....................... , e-mail:..................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr..................., CUI: ................., cont nr...................., deschis la ..................................., reprezentată prin ........................, administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

2.-Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator (operatorul economic) - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

- forţa majoră – (art.1351, alin.(2) Cod Civil) – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;

- ordin de începere - document elaborat de către Achizitor şi transmis către Prestator prin intermediul căruia se confirmă demararea activităţilor contractului;

- contract de finanțare - contractul încheiat între  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia;

- formular de ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară si propunerea tehnică;

- caiet de sarcini – conţin în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

- act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii;

- propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;

- propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data încheierii până la recepţia finală);

- data încheierii contractului-data ultimei semnături menționată în contract;

- obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

- grafic - planificarea realizării serviciilor care fac obiectul contractului;

- proces-verbal de predare/primire - documentul întocmit de Prestator/Achizitor, redactat în două exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul, cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de Prestator;

- conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului;

- garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;

- daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale;

- penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o plătească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale;

- proiect - „Coordonator in materie de Securitate si Sanatate pe durata realizării lucrării la obiectivul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENRGETICE – INTERNAT LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU, SLOBOZIA”

- zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile.

3. lnterpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include Achizitorul şi Prestatorul aşa cum sunt nominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.

3.4. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

- Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului este reprezentat de prestarea de servicii de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în muncă, pe durata realizării lucrării, pentru proiectul de investiții : “Creșterea eficienței energetice - Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia” conform cerinţelor caietului de sarcini şi propunerii tehnice depuse, anexe la prezentul contract şi părţi integrante ale acestuia.

4.2. Serviciile constau în  stabilirea cerintelor minime de securitate si sănatate in muncă pentru șantierele temporare sau mobile ale obiectivelor de investiții și prevenirea aparitiei riscurilor in materie de sănătate și securitate în muncă ce pot apărea în timpul desfășurarii activitaților pe șantier.

4.3. Prestatorul de servicii de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în muncă pe durata realizării lucrării, are rolul de a realiza obligaţiile din contract şi a sarcinilor incluse în caietul de sarcini.

4.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin caietul de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de ................... lei, fără TVA la care se adaugă TVA în condiţiile legii în valoare de ............ lei, valoarea totală a contractului fiind de ............. lei.

5.2. Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului penalităților de întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la clauzele 12.1, 12.2 și 12.6 din prezentul contract.

5.3. Factura trebuie însoțită de raportul de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor de coordonare SSM și de procesul-verbal de recepție pentru serviciile prestate.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efectele pe toată perioada de implementare a proiectului.

6.2. În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul se va prelungi pentru aceeași perioadă, prin act adiţional, fără costuri suplimentare.

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data executării tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după primirea ordinului de începere a prestării serviciilor şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere a serviciilor de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în muncă, pe durata realizării lucrării nu poate fi emis decât după constituirea garanţiei de bună execuţie.

7.2. Prestarea serviciilor va fi imparțită  în 2 etape:

Etapa I - Servicii de coordonator in materie de securitate si sănătate pe durata realizarii lucrarilor, care dureaza de la data Ordinului de incepere a serviciilor pana la predarea Planului de securitate, a Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii ulterioare.

Prestatorul câștigător are obligația ca în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor să întocmeasca Planul de securitate, Registrul de coordonare si Dosarul de intervenții.

Etapa II- Servicii de coordonator in materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor, care dureaza de la data Procesului Verbal de receptie Calitativa si Cantitativa a  Planului de securitate, a Registrului de coordonare si a Dosarului de interventii ulterioare pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănatate pe durata realizării lucrărilor, va coincide cu durata de execuție a obiectivului de investiții și este de 18 luni.

7.3. După semnarea contractului, Achizitorul va organiza o întâlnire la care vor participa membrii echipei de implementare a proiectului şi reprezentanţii Prestatorului, respectiv reprezentantul cu putere de decizie şi experţii cheie implicaţi, pentru stabilirea modului de lucru şi a întâlnirilor echipei Achizitorului cu reprezentanţii Prestatorului.

7.4. Reprezentantul Prestatorului, cu putere de decizie, şi experţii cheie implicaţi în realizarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică, participă la întâlnirile de lucru cu membrii echipei Achizitorului pentru a analiza şi dezbate stadiul implementării activităţilor necesare a fi derulate de către Prestator pentru atingerea rezultatelor stabilite în oferta tehnică.

7.5. Pentru discutarea anumitor aspecte privind implementarea proiectului şi executarea prezentului contract, fiecare dintre părţi poate solicita celeilalte părţi întâlniri de lucru, cu notificare prealabilă transmisă în termen de maxim 2 zile lucrătoare. În situații de maximă urgență convocarea se poate face de îndată.

## 7.6. Locul desfășurării ședințelor va fi la sediul Achizitorului situat în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1 județul Ialomița.

- Documentele contractului sunt:

- Contractul de finanțare, inclusiv anexele aferente;

b) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, şi alte documente care însoţesc oferta, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;

e) Grafic de prestare a serviciilor;

f) Grafic de plăţi;

g) Acte adiționale, dacă este cazul

- Obligaţiile principale ale Prestatorului

- 9.1. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, numit în conformitate cu art. 7 din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sănatate pentru șantierele temporare sau mobile, are următoarele atribuţii:

- - să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;

- - să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);

- - să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;

- - să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;

- - să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;

- - să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;

- - să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;

- - să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;

- - să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;

- - să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;

- - să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

- - să viziteze fiecare amplasament al lucrărilor cel putin o data pe săptămana și ori de cate ori se impune prezența acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar.

- - alte cerințe impuse de HG 300/ 2006( actualizată) și prin legislația curentă în domeniul de referință.

- 9.2. Pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile, coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie:

- - să participe la toate etapele de elaborare a proiectului şi de realizare a lucrării;

- - să fie invitaţi la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului şi realizarea lucrării;

- - să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect şi antreprenorului elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale;

- - să întocmească şi să ţină la zi registrul de coordonare prevăzut la art. 36. din HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- - să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari.

- după recepţia finală a lucrării sa transmita beneficiarului dosarul de intervenţii ulterioare pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar.

10. Obligaţiile Achizitorului

10.1. Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract și a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi oferta tehnică în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.2. Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în oferta tehnică şi caietul de sarcini.

10.3. Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în caietul de sarcini şi/sau sunt menţionate în oferta tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

10.4. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului

10.5. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 15, serviciile prestate în termenul convenit.

10.6. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenele prevăzute la clauzele 11.2. prestatorul are posibilitatea de a sista prestarea serviciilor. În cel mai scurt timp de la achitarea facturilor restante de achizitor, prestatorul va relua prestarea serviciilor.

- Modalităţi de plată

- 11.1. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul serviciilor pe baza facturii, însoţită de rapoartele de activitate privind prestarea serviciilor de coordonare SSM, dupa cum urmeaza:

- 70% va fi achitată în 18 tranșe lunare egale. Plațile lunare vor fi condiționate de aprobarea Rapoartelor lunare,

- restul de 30% din valoarea contractului se va achita la Recepția la terminarea lucrărilor și va fi condiționată de aprobarea Raportului Final.

11.2. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Facturile vor fi emise după verificarea prealabilă și recepționarea serviciilor fără obiecțiuni de achizitor, întocmite conform propunerii tehnice și a angajamentului asumat.

11.3. Decontarea serviciilor prestate se va face după cum urmează: Plata serviciilor prestate se va face pe baza facturii Prestatorului care va fi emisă dupa recepția, în condițiile din Contract, a fiecărui Raport de activitate, respectiv a raportului de activitate final integrat.

11.4. Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în propunerea financiară, anexă la contract.

- Plăţile se vor face în LEI, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului;

- Plăţile intermediare/finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate;

- Facturile vor fi întocmite în conformitate cu propunerea financiară, pentru tipul de servicii realizat;

- Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 0,1% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor penalităţi în procent de 0,1% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5. Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul neconstituirii în termen a garanţiei de bună execuţie, garanția de participare fiind păstrată de Achizitor cu titlu de daune-interese pentru rezilierea contractului din acest motiv.

12.6. În cazul în care Prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin contract şi ofertă, atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă Prestatorului, precum şi de a pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract fără TVA.

CLAUZE SPECIFICE

13. Garantia de bună executie a contractului

13.1 -  (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila, necondiționată şi se poate constitui prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituită  este destinată  acoperirii  eventualelor   prejudicii  suferite  de Achizitor in executarea  prezentului  contract, rezultate  din  neindeplinirea,  îndeplinirea  cu intarziere sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor  contractuale  din culpa prestatorului.

(4) Neprezentarea garantiei  de buna executie  in termenul  prevăzut  la alin. (1) poate avea ca efect neintrarea in vigoare  a prezentului  contract  si retinerea garantiei de participare.

13.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de ................... lei reprezentând 5% din pretul contractului, fara TVA si va fi constituită in lei.

(2) - În cazul prevăzut la art. 13.2. (1), prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(3) - Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 12.4. (2), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.

(4) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la art. 12.4. alin. (2), pot fi dispuse plăţi atât de către prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

13.3. În cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 12.1, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

13.5. Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:

a) prestatorul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare;

b) Oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.

c) prestatorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, situație în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție;

13.6. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre achizitor.

13.7. În situaţia prelungirii duratei contractului, prestatorul are obligație de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la modificarea contractuală.

13.8. Autoritatea va restitui Contractantului garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data recepției finale a serviciilor.

14. Alte obligaţii ale Prestatorului

14.1 Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract şi să supravegheze prestarea serviciilor efectuate de personalul său.

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14.3. Prestatorul se obligă să respecte cerinţele referitoare la raportarea activităţii desfăşurate aşa cum este prevăzut în Caietul de Sarcini.

14.4. Rapoartele de activitate vor fi elaborate în limba română şi vor fi transmise Achizitorului în format electronic şi în 2 exemplare originale tipărite. Rapoartele împreună cu documentele justificative se transmit personal Achizitorului, care are responsabilitatea verificării şi aprobării acestor documente.

14.5. Ședințele vor avea loc bilunar pentru toată perioada de derulare a contractului de management.

14.6. În caz de neprezentare fără a se preciza motivul obiectiv al absenței se va calcula o penalizare de 1% din valoarea contractului, fara TVA.

14.7. Pentru relația cu UAT, se va desemna un angajat și un suplinitor, care răspunde direct de derularea contractului, de comunicare și corespondență, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

15.Recepţie şi verificări

15.1.Natura operaţiilor

- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

- În cazul în care Achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconforme cu prevederile prezentului contract şi nu pot fi recepţionate, atunci acesta fie va solicita Prestatorului refacerea acestora parţial sau total şi va restitui factura reprezentând contravaloarea acestor servicii.

- În cazul în care Achizitorul va refuza recepţionarea serviciilor prestate şi va solicita refacerea acestora, Prestatorul este obligat să remedieze serviciile neconforme în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Achizitorului.

15.2. Recepţia

15.2.1. Achizitorul va recepţiona serviciile prestate în conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini şi propunerea tehnică.

15.2.2. Operaţiunile recepţiei implică recepţia calitativă şi cantitativă a serviciilor prestate prin:

- identificarea documentelor şi/sau materialelor elaborate;

- constatarea eventualelor neconcordanţe faţă de propunerea tehnică;

- constatarea eventualelor deficienţe ale serviciilor prestate.

15.2.3. Operaţiunile precizate mai sus fac obiectul unui Proces verbal de recepţie întocmit de Achizitor, semnat atât de acesta cât şi de Prestator. În cazul în care Prestatorul refuză să semneze procesul verbal de recepţie, se menţionează acest fapt. O copie a Procesului verbal de recepţie se va transmite Prestatorului după întocmire.

15.2.4. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a Procesului verbal de recepţie prevăzut la pct.15.2.3.

15.2.5. Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de Achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

16.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a contractului.

16.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, prezentat în oferta tehnică, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, în cazuri temeinic justificate.

16.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului în condiţiile art. 12.

- Ajustarea preţului contractului

Ajustarea preţului contractului NU este permisă.

18. Amendamente

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale şi legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18.2. Contractul se poate modifica în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

- Subcontractanţi

19.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

19.2.1. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

19.2.2. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul subcontractantul/subcontractanţii săi.

  - Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

  - Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.

20.Cesiunea

Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

21.Penalitati

21.1. Atunci când Prestatorul încalcă prevederile contractului, Achizitorul este îndreptăţit la următoarele remedii:

a. despăgubiri şi/sau

b. încetarea contractului.

21.2.-Despăgubirile pot fi:

a. daune-interese sau

b. penalităţi contractuale.

21.3. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, acesta poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului şi poate executa garanţia de buna execuţie.

21.4. Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea contractului în conformitate cu legea aplicabilă care guvernează contractul.

21.5. În cazul în care executarea contractului de servicii este viciată de erori substanţiale, neregularităţi sau fraudă imputabile Prestatorului, Achizitorul poate să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregularităţilor sau fraudei.

22. Încetarea contractului din iniţiativa Achizitorului

22.1. Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de şase luni de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

22.2. Încetarea contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Achizitorului şi Prestatorului dobândite în baza contractului.

22.3. Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 7 (şapte) zile Prestatorului, prin notificare de reziliere, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare:

a. Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract;

b. Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 (şapte ) zile de la data preavizului emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor;

c. Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;

d. Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

e. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz;

f. Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz;

g. împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

h. are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract;

i. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

j. în situaţia rezilierii contractului de finanţare;

k. Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

22.4. De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii.

22.5. Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de zile calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a contractului.

22.6. Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

- Încetarea contractului din iniţiativa Prestatorului

23.1. În urma unui preaviz de 45 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă Achizitorul:

a. nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate Prestatorului în baza oricărei certificări din partea Beneficiarului, după expirarea termenului limită prevăzut în art. 11.2.;

b. suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului;

23.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul contractului.

24.-Forţa majoră

24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

- Soluţionarea litigiilor

25.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.

26. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

- Comunicări

27.1.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

27.1.1 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2. -Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

- Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

- Clauza de confidentialitate

- Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului  nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop, face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. Deasemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

- Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ___________ prezentul contract în 3 (trei) exemplare, 2 (două) exemplare pentru Autoritate şi 1 (un) exemplar pentru Prestator.

ACHIZITOR						     	    PRESTATOR

U.A.T. Municipiul Slobozia

Primar

SOARE DRAGOȘ