CONTRACT  DE EXECUȚIE  LUCRĂRI

(proiectare și inginerie, elaborare documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor, verificarea tehnica a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestati, asistența tehnică din partea proiectantului

pe durata execuției lucrărilor și execuția lucrărilor de construcții-montaj)

aferent obiectivului

”Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia’’

Nr.        din

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări, între

UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. l, județul Ialomiţa, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN  RO26TREZ24A705000580202X deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin dl. Soare Dragos, primar, în calitate de ACHIZITOR pe de o parte,

şi

S.C. ……….…….., cu sediul in ……., …….., nr…….,  jud. ……..,  telefon ……….., număr de înmatriculare …………….., cod fiscal: …………., cont ………………….., deschis la Trezoreria …………………………., reprezentată prin ………….., in calitate de ………………..,  în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

      - contract –prezentul contract și toate anexele sale;

      - achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

      - vicii – defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză;

      - durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții fondate pe clauze ale sale.

      - oferta – documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;

      - propunerea tehnică – document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilitate de autoritatea contractanta;

      - propunere financiară – document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei cu privire la preț, tarif, precum și alte condiții financiare și comerciale;

      - caiete de măsurători – document primar care atestă cantitatea de lucrări reale executate în conformitate cu caietul de sarcini și normativele tehnice în vigoare;

      - întârzierea lucrărilor – depășirea etapelor de execuție stabilite prin graficul fizic și valoric de începere a lucrărilor;

      - forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

      - utilajele executantului – aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni;

      - materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

      - echipamente – aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din lucrări;

      - bunuri – utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

      - lucrări provizorii – toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni;

      - șantier – locurile în care vor fi executate lucrările și unde se vor livra echipamentele și materialele, și oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;

      - graficul de lucrări – graficul întocmit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, și care trebuie să cuprindă listele de cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

      - documentele executantului – reprezintă documentele tehnice incluse în cerințele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer și alte software, planșe, manuale pentru exploatare și întreținere, modele și alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia și grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor;

      - recepția la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat;

      - recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție;

      - proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – document întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia;

      - proces verbal de recepție finală – documentul întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către achizitor;

      - despăgubire generală – suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă părții prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte;

      - penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de execuție ca fiind plătibilă de către na din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract;

      - garanția de bună execuție – garanția care se constituie de către executant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

      - perioada de garanție a lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției până la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract;

      - act adițional – documentul prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului;

      - an – 365 zile;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile;

      - lună – lună calendaristică.

- Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

- Obiectul principal al contractului

Executantul se obligă să presteze servicii de proiectare și inginerie, elaborare documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor, verificarea tehnică a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestati, asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia’’.

- Prețul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,  este de ……………… lei, la care se adaugă TVA in cuantum de ………… lei, din care:

-servicii de proiectare si inginerie……………………lei (fără TVA),

-elaborare documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor……………………………………lei (fără TVA),

-verificarea tehnică a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestati………………….lei (fără TVA),

-servicii de asistență tehnică din partea proiectantului …………lei (fără TVA),

-execuție lucrări ………… lei (fără TVA)

-organizarea de santier…………………………lei (fără TVA)

5.2. Executantul va emite facturi fiscale după fiecare prestație (la finalizarea activităților de proiectare, la finalizarea fiecărei componente distincte a lucrărilor de execuție (fază determinantă), la finalizarea proiectului pentru serviciile de asistență tehnică, etc.), care vor fi achitate de către Achizitor în termen de 30 de zile calendaristice de la recepția acestora.

- Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de 9 luni calendaristice, începând cu data constituirii garanției de bună execuție și a ordinului de începere, defalcată astfel:

  - durata serviciilor de proiectare si verificarea tehnica a proiectarii este de 2 luni calendaristice

  - durata execuției lucrărilor  este de 7 luni calendaristice

7. Executarea contractului

Executarea contractului începe după constituirea garanției de buna execuție și emiterea ordinului de începere de către Achizitor. Execuția lucrărilor va începe în termen de maxim o lună de la obținerea autorizației de construire.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăti;

e) contract de asociere, dacă este cazul.

f) dovada constituirii garanției de bună execuție;

g) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;

h) contract de subcontractare, dacă este cazul;

i) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

h) acte adiționale(dacă este cazul).

9. Protecția patrimoniului cultural național

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

- Obligațiile principale ale executantului, referitor la activitățile de proiectare

Proiectantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor potrivit secțiunii 2, art. 22 Obligații și răspunderi ale proiectanților din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;

b) asigurarea prin proiect şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectului verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţiș

d) respectarea soluției tehnice prevăzută în DALI. Orice modificare se va face doar cu acceptul scris al beneficiarului.

e) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor.

f) elaborarea documentaţiei privind postutilizarea construcţiilor;

g) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

i) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

j) acordarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală, așa cum s-a menționat la capitolele anterioare.

10.1 Alte obligații ale proiectantului:

Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentațiilor de proiectare întocmite se transferă integral beneficiarului, odată cu plata serviciilor.

- Obligațiile principale ale executantului referitor la activitățile lucrărilor de construcţii

Obligații și răspunderi ale executantului conform prevederilor menționate la Art. 23, Secțiunea 3, din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

- începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază de proiecte întocmite și verificate de specialişti atestaţi;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;

- soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;

- respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

- sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-au predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit contractului încheiat;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

- stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție – factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare;

- la semnarea contractului va prezenta un grafic de eșalonare a lucrărilor pe categorii de lucrări și grafic de plăți. Aceste grafice se vor actualiza la fiecare situație de plată și vor fi prezentate împreună cu aceasta.

11.1 Responsabilități ale constructorului cu caracter general:

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Beneficiar;

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute care sunt necesare pentru executarea lucrărilor;

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Beneficiarului, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea de personl calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici în domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului;

- Acceptarea realizării de verificări de către Beneficiar pe durata derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

- Punerea la dispoziția Beneficiarului a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;

- Participarea la întâlniri de progres, împreună cu Dirigintele de șantier, și reprezentanții împuterniciți ai Beneficiarului, la solicitarea Beneficiarului;

- Contractanul va fi responsabil față de Beneficiar în îndeplinirea corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de Sarcini, obligațiile contractuale și solicitările Beneficiarului, referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului,

- Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

- Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător;

- Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase;

- Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, care vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Beneficiarului. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției (fizic și valoric), metoda tehnică, etc și le va propune Beneficiarului spre aprobare.

- Întocmește zilnic Jurnalul de șantier conform legislației în vigoare.

11.2 Responsabilități asociate pregătirii șantierului

Pregătirea șantierului intră în responsabilitatea contractorului și implică cel puțin următoarele activități înainte de începerea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

- Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului,

- Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora.

11.3 Responsabilități asociate organizării de șantier a Executantului

Executantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

- Organizarea de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;

- Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Executantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

- Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;

- Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;

- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;

- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);

- Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Executantului implicat în derularea de activități pe șantier.

- Obligațiile principale ale executantului referitor serviciul de asistență tehnică

12.1 Acordarea asistenței tehnice de către proiectant se desfășoară pe toată durata de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală a investiției, conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie precum și la solicitarea executantului sau a beneficiarului, când este cazul.

Prin asistență tehnică se dorește îndeplinirea de către proiectant, fără a se limita la acestea, a următoarelor obligații:

- urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor din proiect;

- emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren;

- emiterea de dispoziții de șantier, elaborarea de schițe, modificarea planșelor, după caz, contrasemnate de expert și de verificatorii de proiecte atestați, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul situațiilor neprevăzute;

- elaborarea memoriilor/notelor justificative verificate de verificatori de proiecte, prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități;

- participarea reprezentanților proiectantului la ședințele de progres organizate ori de câte ori este nevoie;

- în cazul modificărilor de soluții, dacă va fi cazul, obținerea vizelor din partea verificatorilor de proiecte atestați, conform prevederilor legale în vigoare;

- prezența pe șantier a proiectantului, ori de câte ori se solicită de către autoritatea contractantă.

- participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de execuție determinante pentru lucrări aferente cerințelor esențiale de calitate, aprobate de către Inspecția de Stat în Construcții;

- participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de proiectant, pe parcursul execuției;

- colaborarea permanentă cu autoritatea contractantă, executantul lucrărilor și ceilalți factori implicați în realizarea proiectului (va răspunde oricărei solicitări venite din partea acestora);

- emiterea de acte și documente care sunt în sarcina proiectantului pe tot parcursul execuției lucrărilor și pentru finalizarea proiectului;

- participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției prin întocmirea referatului la terminarea lucrărilor; capitolele A, D

- participarea la recepția la terminarea lucrărilor;

- emiterea de rapoarte privind starea obiectivului în perioada de garanție acordată lucrărilor,

- dacă pe parcursul derulării procesului investițional apar neconcordanțe și neconformități între PTE elaborat și situația reală din teren și se impun modificări locale ale soluției tehnice din PTE, proiectantul are obligația de a soluționa neconcordanțele și neconformitățile apărute prin elaborarea unor noi soluții și a urmări aplicarea acestora, potrivit art.nr.67 din Ordinul nr. 839/2009 de aplicare a Legii 50/1991 cu modificările ulterioare.

13. Obligațiile achizitorului

- După încheierea contractului, Beneficiarul va transmite contractantului datele de identificare ale expertului tehnic și ale dirigintelui de șantier, contractați de către achizitor.

- Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate,

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului,

- Achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, avizate de către Dirigintele de șantier,

- Achitarea contravalorii taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe bază de documente justificative,

- Organizarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale,

- Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

14.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenței obligației executantului până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate și dobânzi conform Codului de Procedura Fiscala cu modificările și completările ulterioare.

14.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi, din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor și dobânzi conform Codului de Procedura Fiscala cu modificările și completările ulterioare.

14.3. Nerespectarea  obligațiilor  asumate  prin  prezentul  contract  de  către  una  dintre  părți, în  mod culpabil  și  repetat, dă  dreptul  părții  lezate  de  a  considera  contractul  de  drept  reziliat  și  de  a pretinde  plata  de  daune - interese.

14.4 - Achizitorul  își  rezervă  dreptul  de  a  renunța  oricând  la  contract, printr-o  notificare  scrisă adresată  executantului  fără  nici  o  compensație, dacă  acesta  din  urmă  dă  faliment, cu  condiția  că această  renunțare  să  nu  prejudicieze  sau  să  afecteze  dreptul  la  acțiune  sau  despăgubire  pentru executant. În  acest  caz, executantul  are  dreptul  de  a  pretinde  numai  plata  corespunzătoare  pentru partea  din  contract  executată  până  la  data  denunțării  unilaterale  a  contractului.

15. Garanția de buna execuție a contractului

15.1 Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de către ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

15.2. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ................... lei, reprezentând  10 % din valoarea contractului fără T.V.A.,  în conformitate cu prevederile art. 154, alin (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga perioadă contractuală.

15.3.  Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a)virament bancar;

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un

alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

15.4. (1) - Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

(2) - În cazul prevăzut la art. 12.4. (1), executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

(3) - Suma iniţială care se depune de către executant ...................în contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 15.4. (2), nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.

(4) - Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite ......................până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa................despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevăzut la art. 15.4. alin. (2), pot fi dispuse plăţi atât de către ..........................., cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

(6) - Contul de disponibil prevăzut la art. 12.4.(2) este purtător de dobândă în favoarea executantului.

16. Începerea și execuția lucrărilor

16.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

16.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologica de execuție. În cazul in care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul, în situația în care se constată că situația din teren este neconformă cu cea prezentată de către Executant.

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de către achizitor.

17. Întârzierea și sistarea lucrărilor

17.1. În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adaugă la prețul contractului.

17.2. Executantul  are  dreptul  de  a  sista lucrările  sau  de  a  diminua  ritmul  execuției  dacă  achizitorul  nu  plătește  în  termenul asumat facturile acceptate la plată; suspendarea va putea produce efecte numai dacă în prealabil aceasta a fost notificată în scris cu minim 10 zile înainte de data de la care se dorește suspendarea.

18. Finalizarea lucrărilor

18.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

18.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

18.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare, în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

18.4. Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

- Perioada de garanție acordata lucrărilor

- 19.1. Executantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condițiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune.

19.2. Obligația de garanție a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

19.3. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală si este de 1 an (12 de luni calendaristice).

19.4. În perioada de garanție, Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie se vor menționa documentele componente potrivit documentației de atribuire.

19.5. Obligația legala de garanție a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

19.6. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; ii) unui viciu de concepție, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrare, proiect însușit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

19.7. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în această clauză, Achizitorul este liber să contacteze cu terți executanți, conform legislației achizițiilor, execuția acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de buna execuție.

19.8. Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepția situației în care o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

20. Modalități de plată

20.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la data aprobării/acceptării situațiilor de lucrări în funcție de etapele de execuție, în contul din trezorerie al executantului. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de documentele justificative care atestă execuția lucrărilor (Procese verbale de lucrări, declarații de conformitate materiale, buletine de încercare, etc.)

20.2. Contractul nu prevede acordarea de avans, motiv pentru care Executantul se obligă să asigure resursele necesare susținerii contractului, până la momentul decontării primelor facturi, fără ca graficul de execuție să fie afectat.

20.3. (1) Plățile trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

20.4. Plata  facturii  finale  se  va  face  imediat  după  verificarea  şi  acceptarea  situației  de  plată definitive  de  către  achizitor. Dacă  verificarea  se  prelungește  din  diferite  motive, dar, în  special, datorită  unor  eventuale  litigii, contravaloarea  lucrărilor  care  nu  sunt  în  litigiu  va  fi  plătită  imediat.

20.5. Contractul  nu  va  fi  considerat  terminat  până  când  procesul-verbal  de  recepție  finală  nu  va  fi  semnat  de  comisia  de  recepție, care  confirmă  că  lucrările  au  fost  executate  conform  contractului. Recepția  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale, după  expirarea  perioadei  de  garanție.

21. Ajustarea  prețului contractului

21.1. Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă  la contract.

21.2. Ajustarea preţului contractului:

Pentru lucrările executate, plățile datorate Contractantului de catre Autoritatea Contractantă sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețurile prevăzute în propunerea financiară vor fi ajustate conform HOTĂRÂRE Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

An = av + (1 - av) * In / Io, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;

- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";

- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.

22. Asigurări

22.1. (1) Executantul este obligat să dețină, pentru activitățile de proiectare, o poliță de răspundere civilă profesională, constituită în condițiile legii, care să fie valabilă pe întreaga durată a derulării contractului și care să îl protejeze pe Achizitor de riscurile de proiectare. Polița de răspundere civilă profesională va asigura o valoare cel puțin egală cu valoare lucrărilor proiectate în cadrul contractului.

22.2. (1) Executantul are obligația de a încheia, pentru activitățile de execuție, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.3. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

23. Cesiunea

Nu este permisă cesiunea contractului sau a anumitor părți din contract, fără acordul prealabil al celeilalte părți, sub rezerva rezilierii imediate, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată, a contractului.

24. Încetarea contractului

24.1. Prezentul contract încetează, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată, prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform contractului, prin acordul părților sau ca urmare a dispariției, fără vina nici uneia dintre părți, a unui element esențial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislația aplicabilă.

24.2 Achizitorul poate rezilia prezentul contract de lucrări cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile , fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Executantul nu execută lucrările conform cu prevederile prezentului contract;

b) Executantul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 48 de ore notificării emise de către Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare și la timp a lucrării;

c) Executantul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucțiunile emise de către Achizitor;

d) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;

e) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract;

f) executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;

g) executantul întârzie demararea prestării serviciilor sau executării lucrărilor, în mod nejustificate, cu mai mult de 30 de zile de la data emiterii ordinului de începere (în cazul lucrărilor de proiectare) sau de la data primirii amplasamentului de la Achizitor (în cazul execuției lucrărilor);

h) executantul acumulează întârzieri mai mari de 60 de zile față de graficul asumat, și nu ajunge la un acord cu Achizitorul privind recuperarea acestora în termenul rămas până la expirarea duratei contractuale.

24.3. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc:

a) la modificarea clauzelor contractuale în așa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public;

b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariția unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale;

(2) Dreptul de denunțare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil si pentru situația sistării alocării resurselor financiare pentru îndeplinirea prezentului contract.

(3) În cazul prevăzut mai sus executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la denunțării unilaterale.

25. Amendamente

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Executantul are obligația de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

26. Subcontractanți

26.1. Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

26.2. (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

26.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, daca aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

26.4. Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va putea fi efectuată fără aprobarea scrisă, prealabilă, a Achizitorului. Achizitorul poate refuza oricare dintre subcontractanții propuși de către Executant, cu excepția celor nominalizați inițial în oferta tehnică.

27. Forța majoră

27.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

27.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

27.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

27.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat si în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care ii stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

27.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

27.6. Daca forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

28. Soluționarea litigiilor

28.1. Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

29. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba romană.

30. Comunicări

30.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

30.2. Comunicările între părți se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabila contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, 2 exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Executant.

Achizitor	                                                               Executant,

UAT Municipiul Slobozia